Proyecto QA Funcional + Automatización

SauceDemo (Swag Labs)

Documentación integral orientada a portafolio para postulación a QA Funcional Junior

| Proyecto | Portfolio QA Junior – SauceDemo |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Enfoque | ISTQB Foundation + pruebas funcionales + automatización base con Playwright |

Este documento resume una estrategia de pruebas profesional para SauceDemo, pensada para demostrar criterio funcional, capacidad de diseño de casos, trazabilidad, análisis de riesgos y una primera capa de automatización.

# Índice de contenidos

• 1. Objetivo del proyecto

• 2. Sistema bajo prueba (SUT)

• 3. Alcance y exclusiones

• 4. Estrategia de pruebas alineada a ISTQB

• 5. Entorno, datos y criterios de entrada/salida

• 6. Riesgos y prioridades

• 7. Requisitos funcionales y cobertura

• 8. Resumen del diseño de casos de prueba

• 9. Estrategia de automatización con Playwright

• 10. Gestión de defectos y métricas

• 11. Estructura sugerida para GitHub

• 12. Anexos con casos detallados

La matriz completa de casos, trazabilidad y datos de prueba se encuentra en el archivo Excel adjunto.

# 1. Objetivo del proyecto

Construir un proyecto de portafolio sólido y presentable en GitHub que evidencie competencias clave de un QA Funcional Junior: análisis del sistema, diseño de pruebas, priorización por riesgo, documentación profesional, trazabilidad, manejo de datos de prueba y una base realista de automatización.

• Demostrar comprensión de la metodología de pruebas desde una mirada ISTQB Foundation.

• Cubrir el flujo crítico de un e-commerce demo: login, inventario, carrito y checkout.

• Diseñar una suite manual bien documentada y lista para ejecución.

• Automatizar una porción priorizada de la regresión usando Playwright y Page Object Model.

• Presentar el trabajo de forma reclutable para procesos como QA Funcional Junior en consultoría o fábrica de software.

# 2. Sistema bajo prueba (SUT)

Sistema: SauceDemo / Swag Labs

URL base: https://www.saucedemo.com/

Tipo de aplicación: e-commerce web de demostración orientado a prácticas de testing.

| Módulo | Pantalla / Flujo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Login | Login | Autenticación con usuarios de prueba y mensajes de error. |
| Inventario | inventory.html | Listado de productos, detalle y ordenamiento. |
| Carrito | cart.html | Consulta de productos agregados y acciones de eliminación. |
| Checkout | checkout-step-one / two / complete | Captura de datos, resumen de orden y finalización. |
| Menú | Menú lateral | Logout y reset del estado de la aplicación. |

En este proyecto el foco está en pruebas de sistema/end-to-end sobre la interfaz web. No se incluyen pruebas de API ni pruebas de base de datos porque no forman parte visible del ejercicio.

# 3. Alcance y exclusiones

## 3.1 Alcance

• Pruebas funcionales positivas y negativas del login.

• Validación de visualización de inventario y ordenamiento por nombre/precio.

• Operaciones de agregar/eliminar productos del carrito.

• Flujo completo de checkout hasta la confirmación de compra.

• Validaciones obligatorias del formulario de checkout.

• Acciones principales del menú: logout y reset app state.

• Automatización de los casos más repetitivos y críticos de regresión.

## 3.2 Exclusiones

• Pruebas de seguridad profundas (OWASP, pentesting, hardening).

• Pruebas de rendimiento con herramientas de carga.

• Compatibilidad cross-browser exhaustiva; se propone como mejora futura.

• Pruebas móviles nativas o responsive avanzadas.

• Integración con servicios externos o APIs no visibles en la UI.

# 4. Estrategia de pruebas alineada a ISTQB

La estrategia se inspira en los principios de ISTQB Foundation: enfoque temprano de la calidad, pruebas basadas en riesgo, combinación de técnicas estáticas y dinámicas, y selección de casos que aporten valor real a la regresión.

## 4.1 Nivel y tipo de prueba

• Nivel principal: pruebas de sistema de extremo a extremo (E2E) sobre la UI.

• Tipos: smoke, funcionales positivas, funcionales negativas, regresión y una revisión ligera de usabilidad.

• Estrategia de ejecución: primero smoke, luego flujo principal, luego negativos y finalmente regresión.

## 4.2 Técnicas de diseño aplicadas

| Técnica ISTQB | Dónde se aplica | Ejemplo en SauceDemo |
| --- | --- | --- |
| Partición de equivalencia | Login | Credenciales válidas vs. inválidas. |
| Tabla de decisión | Login y Checkout | Campos obligatorios vacíos / completos. |
| Transición de estados | Logout, carrito, checkout | Cambio de pantalla y preservación del estado. |
| Valor esperado / ordenamiento | Inventario | Comparación de listas ordenadas y totales. |
| Error guessing | Accesos directos y navegación | Ingreso a URLs protegidas sin autenticación. |

## 4.3 Priorización por riesgo

| Prioridad | Criterio | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Alta | Bloquea el negocio o el flujo principal | Login válido, carrito, checkout, validaciones obligatorias. |
| Media | Afecta usabilidad o consistencia, pero no impide todo el flujo | Ordenamiento, detalle de producto, reset app state. |
| Baja | Mejora complementaria o validación no crítica | Continue shopping, persistencias menores, exploratorias. |

# 5. Entorno, datos y criterios de entrada/salida

## 5.1 Entorno propuesto

• Sistema operativo: Windows 10/11 o macOS.

• Navegador base manual: Chrome estable.

• IDE para automatización: Visual Studio Code.

• Lenguaje automatización: JavaScript.

• Framework: Playwright Test + Page Object Model.

## 5.2 Datos de prueba

Se plantean usuarios de prueba comunes del ejercicio (por ejemplo standard_user y locked_out_user), además de combinaciones inválidas y datos sintéticos para checkout. En el Excel adjunto se incluye una hoja específica de datos de prueba para que el proyecto sea fácil de mantener.

## 5.3 Criterios de entrada

• URL disponible y accesible desde el navegador.

• Usuarios de prueba conocidos para el escenario.

• Casos diseñados, priorizados y revisados.

• Ambiente razonablemente estable para ejecutar smoke y regresión.

## 5.4 Criterios de salida

• Flujo principal login → inventario → carrito → checkout cubierto.

• Casos críticos documentados sin ambigüedades.

• Automatización base de regresión implementada para casos prioritarios.

• Defectos críticos documentados o, si no existen, observaciones registradas.

# 6. Riesgos y prioridades

Riesgo principal: al ser una web de demostración, algunos comportamientos pueden ser intencionalmente defectuosos según el usuario utilizado. Por ello el plan diferencia entre regresión confiable (standard_user) y validaciones exploratorias con usuarios especiales.

• Usar standard_user como base de la regresión automatizada para evitar falsos positivos de escenarios deliberadamente defectuosos.

• Reservar usuarios especiales (problem_user, error_user, visual_user, performance_glitch_user) para exploración documentada o laboratorio adicional.

• Evidenciar en GitHub qué se considera comportamiento esperado del negocio y qué se considera comportamiento anómalo del entorno demo.

# 7. Requisitos funcionales y cobertura

| ID | Módulo | Descripción | Prioridad | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-LOGIN-01 | Login | El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas y redirige al inventario. | Alta | 3 caso(s) |
| RQ-LOGIN-02 | Login | El sistema muestra mensajes claros cuando usuario/contraseña son inválidos o están vacíos. | Alta | 5 caso(s) |
| RQ-LOGIN-03 | Login | El sistema impide el acceso al usuario bloqueado. | Alta | 1 caso(s) |
| RQ-INV-01 | Inventario | Después del login, el inventario muestra los productos con nombre, descripción, precio e imagen. | Alta | 2 caso(s) |
| RQ-INV-02 | Inventario | El usuario puede ordenar productos por nombre y precio. | Media | 4 caso(s) |
| RQ-INV-03 | Inventario | El usuario puede abrir el detalle de un producto y regresar al inventario. | Media | 2 caso(s) |
| RQ-CART-01 | Carrito | El usuario puede agregar productos al carrito desde listado o detalle. | Alta | 3 caso(s) |
| RQ-CART-02 | Carrito | El usuario puede eliminar productos y el contador del carrito se actualiza. | Alta | 2 caso(s) |
| RQ-CART-03 | Carrito | El carrito mantiene los productos durante la sesión y la navegación. | Media | 3 caso(s) |
| RQ-CHK-01 | Checkout | El usuario puede iniciar checkout desde el carrito. | Alta | 1 caso(s) |
| RQ-CHK-02 | Checkout | First Name, Last Name y Postal Code son obligatorios. | Alta | 4 caso(s) |
| RQ-CHK-03 | Checkout | El sistema muestra subtotal, impuesto y total final antes de finalizar la compra. | Alta | 2 caso(s) |
| RQ-CHK-04 | Checkout | El usuario puede finalizar la compra y ver mensaje de confirmación. | Alta | 2 caso(s) |
| RQ-MENU-01 | Menú | El usuario puede cerrar sesión desde el menú lateral. | Media | 1 caso(s) |
| RQ-MENU-02 | Menú | La opción Reset App State limpia el estado del carrito. | Media | 1 caso(s) |

La trazabilidad completa requisito → caso → automatización se encuentra en la hoja 'Matriz_Trazabilidad' del Excel.

# 8. Resumen del diseño de casos de prueba

Se diseñaron 36 casos de prueba para cubrir el flujo crítico, variaciones negativas y escenarios de soporte. La suite está pensada para que sirva tanto como evidencia documental como base real de ejecución.

| Módulo | Cantidad | Alta prioridad | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | 9 | 7 | Fuerte componente negativa y smoke. |
| Inventario | 8 | 2 | Cobertura de catálogo y ordenamiento. |
| Carrito | 8 | 5 | Alta repetibilidad; ideal para automatizar. |
| Checkout | 9 | 7 | Flujo E2E y validaciones obligatorias. |
| Menú | 2 | 0 | Apoya regresión y cierre de sesión. |

• Smoke suite sugerida: TC-LOGIN-001, TC-INV-001, TC-CART-001, TC-CHK-001, TC-CHK-008.

• Regresión automatizable de alto valor: login válido, login bloqueado, negativos obligatorios, sort por precio, add/remove cart, checkout exitoso, reset app state.

• Exploratoria recomendada: accesos directos a URL, persistencias de sesión, usuarios especiales y consistencia visual.

# 9. Estrategia de automatización con Playwright

Para que el proyecto no se quede solo en QA manual, se incluye una base de automatización con Playwright. La idea no es automatizar el 100% al inicio, sino seleccionar casos repetitivos, estables y de alto valor de regresión.

| Escenario automatizado | Prioridad | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Login válido y login bloqueado | Alta | Dan confianza rápida sobre acceso y control de errores. |
| Validaciones obligatorias de login y checkout | Alta | Son repetitivas y fáciles de data-driven. |
| Ordenamiento por precio | Media | Ejemplo práctico de aserciones sobre listas. |
| Agregar / eliminar productos del carrito | Alta | Flujo crítico y repetible. |
| Checkout exitoso E2E | Alta | Escenario ideal para demo en entrevista. |
| Reset App State y logout | Media | Muestran control de estado y limpieza del ambiente. |

## 9.1 Buenas prácticas implementadas

• Page Object Model para separar lógica de página y pruebas.

• Datos centralizados en fixtures sencillas.

• Pruebas legibles con nombres de negocio.

• Uso de selectores estables (data-test / ids).

• Estructura preparada para evidencia en reportes HTML y screenshots al fallar.

## 9.2 Qué mostrar en una entrevista

• Cómo seleccionaste qué automatizar y qué dejar manual.

• Cómo dividiste smoke, regresión y exploratoria.

• Cómo modelaste páginas y datos para evitar código duplicado.

• Cómo conectarías el proyecto a GitHub Actions como mejora futura.

# 10. Gestión de defectos y métricas

## 10.1 Flujo simple de defectos

• Nuevo → En análisis → Confirmado → En corrección → Retesteado → Cerrado.

• Cada defecto debe incluir: título, severidad, prioridad, ambiente, pasos, resultado actual, resultado esperado y evidencia.

• En este proyecto se adjunta una plantilla ligera de bug report para usar en GitHub Issues o en un documento separado.

## 10.2 Métricas propuestas

• Total de casos diseñados.

• Cobertura por módulo y por requisito.

• Porcentaje automatizable.

• Casos críticos (alta prioridad).

• Defectos por severidad y estado.

# 11. Estructura sugerida para GitHub

| Ruta | Contenido recomendado |
| --- | --- |
| /README.md | Presentación del proyecto, stack, cobertura, cómo ejecutar y capturas. |
| /docs/ | Documento QA, Excel de casos, plantilla de defectos y evidencias. |
| /automation/pages/ | Page Objects por pantalla. |
| /automation/tests/ | Specs organizadas por módulo. |
| /automation/fixtures/ | Datos de prueba reutilizables. |
| /.github/workflows/ | Mejora futura: ejecución CI con Playwright. |

Consejo de portafolio: en el README cuenta el problema, tu estrategia, lo que aprendiste y cómo ejecutar el proyecto. No subas solo archivos; cuenta una historia profesional.

# 12. Anexos con casos detallados

A continuación se incluyen algunos casos detallados en formato de documento, tomando como referencia la estructura de tu plantilla. El universo completo de casos está en el Excel.

## TC-LOGIN-001: Login válido con standard_user

Validar acceso correcto y redirección al inventario.

| IDENTIFICADOR | TC-LOGIN-001 |
| --- | --- |
| REQUISITO | RQ-LOGIN-01 |
| MÓDULO | Login |
| TIPO DE PRUEBA | Funcional / Smoke |
| TÉCNICA ISTQB | Partición de equivalencia |
| PRECONDICIONES | Usuario standard_user disponible. Navegador abierto en https://www.saucedemo.com/ |
| DATOS DE PRUEBA | Usuario: standard_user ¦ Password: secret_sauce |
| PASOS A SEGUIR | 1. Ingresar usuario. 2. Ingresar contraseña. 3. Clic en Login. |
| RESULTADO ESPERADO | El sistema redirige a /inventory.html y muestra el listado de productos. |
| PRIORIDAD | Alta |
| AUTOMATIZABLE | Sí |
| ESTADO DE DISEÑO | No Ejecutado |

## TC-CART-001: Agregar un producto desde inventario

Verificar alta al carrito y actualización del badge.

| IDENTIFICADOR | TC-CART-001 |
| --- | --- |
| REQUISITO | RQ-CART-01 |
| MÓDULO | Carrito |
| TIPO DE PRUEBA | Funcional / Smoke |
| TÉCNICA ISTQB | Valor esperado |
| PRECONDICIONES | Usuario autenticado en inventario. |
| DATOS DE PRUEBA | Producto: Sauce Labs Backpack |
| PASOS A SEGUIR | 1. Clic en Add to cart del producto. 2. Observar badge del carrito. |
| RESULTADO ESPERADO | El badge muestra 1 y el botón cambia a Remove. |
| PRIORIDAD | Alta |
| AUTOMATIZABLE | Sí |
| ESTADO DE DISEÑO | No Ejecutado |

## TC-CHK-004: Validación de Postal Code obligatorio

Comprobar mensaje cuando falta Postal Code.

| IDENTIFICADOR | TC-CHK-004 |
| --- | --- |
| REQUISITO | RQ-CHK-02 |
| MÓDULO | Checkout |
| TIPO DE PRUEBA | Funcional / Negativa |
| TÉCNICA ISTQB | Tabla de decisión |
| PRECONDICIONES | Usuario ubicado en checkout step one. |
| DATOS DE PRUEBA | First Name: Ana ¦ Last Name: Tester ¦ Postal Code: vacío |
| PASOS A SEGUIR | 1. Completar nombre y apellido. 2. Dejar Postal Code vacío. 3. Clic en Continue. |
| RESULTADO ESPERADO | Se muestra mensaje indicando que Postal Code is required. |
| PRIORIDAD | Alta |
| AUTOMATIZABLE | Sí |
| ESTADO DE DISEÑO | No Ejecutado |

## TC-CHK-008: Finalizar compra exitosa

Validar mensaje de compra completada.

| IDENTIFICADOR | TC-CHK-008 |
| --- | --- |
| REQUISITO | RQ-CHK-04 |
| MÓDULO | Checkout |
| TIPO DE PRUEBA | Funcional / Smoke |
| TÉCNICA ISTQB | Transición de estados |
| PRECONDICIONES | Usuario ubicado en checkout step two con datos válidos. |
| DATOS DE PRUEBA | N/A |
| PASOS A SEGUIR | 1. Clic en Finish. |
| RESULTADO ESPERADO | Se muestra mensaje THANK YOU FOR YOUR ORDER y se vacía el carrito. |
| PRIORIDAD | Alta |
| AUTOMATIZABLE | Sí |
| ESTADO DE DISEÑO | No Ejecutado |

# Cierre

Este proyecto está pensado para ayudarte a vender mejor tu perfil: no solo demuestra que sabes escribir casos, sino que entiendes qué probar primero, cómo justificar la cobertura, cómo documentar con orden y cómo iniciar una automatización sostenible. Eso es exactamente lo que suele buscar un rol de QA Funcional Junior con proyección.